# BitChest - Journal de Développement

## Informations Projet

- Projet : BitChest - Plateforme d’échange de crypto-monnaies

- Équipe : [Noms des membres de l’équipe]

- Date de début : [Date]

- Date de fin prévue : [Date]

## Comptes Rendus de Développement

### Semaine 1 : Mise en place du projet

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Initialisation du projet Symfony 7 - [x] Configuration de la base de données MySQL - [x] Mise en place de l’architecture des dossiers - [x] Configuration de Git et création du repository

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | Configuration Doctrine | Ajustement des paramètres dans .env | | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Création des entités - Mise en place de l’authentification

### Semaine 2 : Développement des entités et authentification

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Création des entités (User, Client, Administrator, Wallet, etc.) - [x] Mise en place de l’héritage Doctrine (JOINED) - [x] Configuration de Symfony Security - [x] Création du système d’authentification

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | Héritage Doctrine JOINED | Configuration du discriminator column | | Requêtes sur entités héritées | Création de ClientRepository dédié | | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Développement des interfaces admin - Système de gestion des clients

### Semaine 3 : Interface Administration

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Dashboard administrateur - [x] CRUD complet des clients - [x] Génération de mots de passe temporaires - [x] Affichage des crypto-monnaies

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | Affichage clients (JOINED inheritance) | Utilisation de ClientRepository au lieu de UserRepository | | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Interface client - Système de portefeuille

### Semaine 4 : Interface Client et Portefeuille

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Dashboard client avec statistiques - [x] Affichage du portefeuille - [x] Système d’achat de crypto-monnaies - [x] Système de vente de crypto-monnaies - [x] Calculs de plus-values

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | Calcul du prix moyen d’achat | Implémentation dans CalculationService | | Précision des calculs décimaux | Utilisation de bcmath pour les opérations | | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Graphiques d’évolution - Génération des cotations

### Semaine 5 : Cotations et Graphiques

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Service de génération des cotations - [x] Commande Symfony pour génération automatique - [x] Intégration Chart.js - [x] Graphiques d’évolution sur 30 jours

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | Algorithme de cotation | Implémentation basée sur cotation_generator.php | | Prix négatifs | Ajout d’une valeur minimum (0.00000001) | | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Tests unitaires - Finalisation interface

### Semaine 6 : Tests et Finalisation

#### Date : [À compléter]

Tâches réalisées : - [x] Tests unitaires (CalculationService, WalletService) - [x] Tests fonctionnels (TransactionController) - [x] Responsive design - [x] Traduction en anglais

Difficultés rencontrées : | Problème | Solution apportée | |———-|——————-| | [À compléter] | [À compléter] |

Prochaines étapes : - Documentation - Déploiement

## Comptes Rendus des Sprints

### Sprint 1 : Setup & Authentification

Période : [Date début] - [Date fin]

Sprint Planning : - Configuration projet Symfony - Base de données et entités - Système d’authentification

Sprint Review : | User Story | Statut | Commentaires | |————|——–|————–| | Configuration projet | ✅ Terminé | | | Entités Doctrine | ✅ Terminé | Héritage JOINED configuré | | Authentification | ✅ Terminé | Login/Logout fonctionnels |

Sprint Retrospective : - Ce qui a bien fonctionné : [À compléter] - Ce qui peut être amélioré : [À compléter] - Actions pour le prochain sprint : [À compléter]

### Sprint 2 : Administration

Période : [Date début] - [Date fin]

Sprint Planning : - Dashboard admin - CRUD clients - Gestion crypto-monnaies

Sprint Review : | User Story | Statut | Commentaires | |————|——–|————–| | Dashboard admin | ✅ Terminé | | | Création client | ✅ Terminé | Mot de passe temporaire généré | | Liste clients | ✅ Terminé | Bug corrigé (ClientRepository) | | Modification client | ✅ Terminé | | | Suppression client | ✅ Terminé | |

Sprint Retrospective : - Ce qui a bien fonctionné : [À compléter] - Ce qui peut être amélioré : [À compléter] - Actions pour le prochain sprint : [À compléter]

### Sprint 3 : Espace Client

Période : [Date début] - [Date fin]

Sprint Planning : - Dashboard client - Portefeuille - Achat/Vente crypto

Sprint Review : | User Story | Statut | Commentaires | |————|——–|————–| | Dashboard client | ✅ Terminé | Solde toujours visible | | Portefeuille | ✅ Terminé | Holdings + transactions | | Achat crypto | ✅ Terminé | | | Vente crypto | ✅ Terminé | Récupération EUR | | Graphiques | ✅ Terminé | Chart.js intégré |

Sprint Retrospective : - Ce qui a bien fonctionné : [À compléter] - Ce qui peut être amélioré : [À compléter] - Actions pour le prochain sprint : [À compléter]

### Sprint 4 : Finalisation

Période : [Date début] - [Date fin]

Sprint Planning : - Tests - Documentation - Déploiement

Sprint Review : | User Story | Statut | Commentaires | |————|——–|————–| | Tests unitaires | ✅ Terminé | | | Tests fonctionnels | ✅ Terminé | | | Documentation | ✅ Terminé | | | Déploiement | ✅ Terminé | |

Sprint Retrospective : - Ce qui a bien fonctionné : [À compléter] - Ce qui peut être amélioré : [À compléter] - Leçons apprises : [À compléter]

## Comptes Rendus des Tests Utilisateurs

### Session de test 1

Date : [À compléter] Testeur : [Nom/Prénom] Profil : [Étudiant de la classe]

Scénarios testés :

| Scénario | Résultat | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Inscription nouveau compte | ✅ Réussi |  |
| Connexion | ✅ Réussi |  |
| Consultation portefeuille | ✅ Réussi |  |
| Achat de Bitcoin | ✅ Réussi |  |
| Vente de crypto | ✅ Réussi |  |

Retours utilisateur : - [À compléter]

Améliorations suggérées : - [À compléter]

### Session de test 2

Date : [À compléter] Testeur : [Nom/Prénom] Profil : [Étudiant de la classe]

Scénarios testés :

| Scénario | Résultat | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| [À compléter] |  |  |

Retours utilisateur : - [À compléter]

Améliorations suggérées : - [À compléter]

## Veille Technologique

### Ressources consultées

| Date | Sujet | Source | Utilité |
| --- | --- | --- | --- |
| [Date] | Symfony Security | symfony.com | Configuration authentification |
| [Date] | Doctrine Inheritance | doctrine-project.org | Héritage JOINED |
| [Date] | Chart.js | chartjs.org | Graphiques crypto |
| [Date] | Bootstrap 5 | getbootstrap.com | Interface responsive |
| [À compléter] |  |  |  |

### Problèmes résolus via recherche

| Problème | Solution trouvée | Source |
| --- | --- | --- |
| Requêtes sur entités héritées Doctrine | Créer un repository dédié pour chaque entité enfant | Stack Overflow |
| Calculs décimaux précis en PHP | Utiliser bcmath au lieu des floats | PHP Documentation |
| [À compléter] |  |  |