# BitChest - Plan de Tests (OPTP)

## One Page Test Plan

### Informations générales

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Projet | BitChest - Plateforme d’échange crypto |
| Version | 1.0 |
| Date | [À compléter] |
| Auteur | [À compléter] |

## 1. Objectifs des tests

- Valider les fonctionnalités métier (achat/vente crypto)

- Vérifier la sécurité de l’authentification

- S’assurer de l’intégrité des calculs financiers

- Tester la robustesse de l’application

## 2. Périmètre des tests

### In Scope (Inclus)

- Authentification (login/logout/register)

- Gestion des clients (CRUD admin)

- Portefeuille (affichage, solde)

- Transactions (achat/vente)

- Calculs (prix moyen, plus-value)

- Affichage des cryptos et cotations

### Out of Scope (Exclus)

- Tests de charge/performance

- Tests de pénétration avancés

- Compatibilité navigateurs anciens (IE11)

## 3. Environnement de test

| Composant | Configuration |
| --- | --- |
| OS | Windows 10/11, Linux |
| PHP | 8.2+ |
| MySQL | 8.0 |
| Navigateurs | Chrome, Firefox, Edge (dernières versions) |
| Framework test | PHPUnit |

## 4. Types de tests

### 4.1 Tests Unitaires

| ID | Composant | Description | Fichier |
| --- | --- | --- | --- |
| TU01 | CalculationService | Calcul valeur portefeuille | CalculationServiceTest.php |
| TU02 | CalculationService | Calcul profit/perte | CalculationServiceTest.php |
| TU03 | CalculationService | Calcul prix moyen | CalculationServiceTest.php |
| TU04 | WalletService | Ajout au solde | WalletServiceTest.php |
| TU05 | WalletService | Soustraction du solde | WalletServiceTest.php |
| TU06 | User Entity | Rôles utilisateur | UserTest.php |

### 4.2 Tests Fonctionnels

| ID | Fonctionnalité | Scénario | Fichier |
| --- | --- | --- | --- |
| TF01 | Authentification | Login avec credentials valides | SecurityControllerTest.php |
| TF02 | Authentification | Login avec credentials invalides | SecurityControllerTest.php |
| TF03 | Transaction | Achat de crypto | TransactionControllerTest.php |
| TF04 | Transaction | Vente de crypto | TransactionControllerTest.php |
| TF05 | Transaction | Achat avec solde insuffisant | TransactionControllerTest.php |

### 4.3 Tests de Sécurité

| ID | Test | Description | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| TS01 | CSRF | Soumission formulaire sans token | Rejet (403) |
| TS02 | Accès non autorisé | Client accède à /admin | Redirection login |
| TS03 | Accès non autorisé | Admin accède wallet autre client | Erreur 403 |
| TS04 | Injection SQL | Caractères spéciaux dans formulaires | Échappement correct |
| TS05 | XSS | Script dans champs texte | Échappement HTML |

## 5. Scénarios de test détaillés

### ST01 : Inscription d’un nouveau client

Préconditions : Utilisateur non connecté

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder à /register | Formulaire affiché |
| 2 | Remplir email, nom, prénom | Champs acceptés |
| 3 | Remplir mot de passe (2x) | Validation OK |
| 4 | Soumettre formulaire | Compte créé |
| 5 | Vérifier BDD | Client avec wallet 500€ |

### ST02 : Connexion administrateur

Préconditions : Compte admin existant

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder à /login | Formulaire affiché |
| 2 | Entrer email admin | Champ accepté |
| 3 | Entrer mot de passe | Champ accepté |
| 4 | Cliquer “Sign In” | Authentification |
| 5 | Vérifier redirection | /admin/dashboard |

### ST03 : Création client par admin

Préconditions : Admin connecté

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder à /admin/clients/new | Formulaire affiché |
| 2 | Remplir informations client | Champs validés |
| 3 | Soumettre formulaire | Client créé |
| 4 | Vérifier flash message | Mot de passe temporaire affiché |
| 5 | Vérifier BDD | Client + Wallet 500€ |

### ST04 : Achat de crypto-monnaie

Préconditions : Client connecté, solde > 0

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder à liste cryptos | Cryptos affichées avec prix |
| 2 | Cliquer sur Bitcoin | Page détail + graphique |
| 3 | Cliquer “Buy” | Formulaire achat |
| 4 | Entrer quantité (ex: 0.01) | Total calculé |
| 5 | Confirmer achat | Transaction créée |
| 6 | Vérifier portefeuille | Holding BTC ajouté |
| 7 | Vérifier solde | Balance réduite du montant |

### ST05 : Vente de crypto-monnaie

Préconditions : Client connecté, possède crypto

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder au portefeuille | Holdings affichés |
| 2 | Sélectionner crypto à vendre | Formulaire vente |
| 3 | Entrer quantité | Total calculé au cours actuel |
| 4 | Confirmer vente | Transaction créée |
| 5 | Vérifier portefeuille | Quantité réduite |
| 6 | Vérifier solde | Balance augmentée |

### ST06 : Calcul plus-value

Préconditions : Client avec holdings

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accéder au dashboard | Stats affichées |
| 2 | Vérifier “Total Cost” | Somme des achats |
| 3 | Vérifier “Current Value” | Quantité × Prix actuel |
| 4 | Vérifier “Profit/Loss” | Value - Cost |

## 6. Critères d’acceptation

### Critères globaux

- Tous les tests unitaires passent (100%)

- Tous les tests fonctionnels passent (100%)

- Aucune faille de sécurité critique

- Application responsive (mobile/tablet/desktop)

- Temps de réponse < 3s par page

### Critères par fonctionnalité

| Fonctionnalité | Critères |
| --- | --- |
| Authentification | Login/logout fonctionnels, redirection correcte |
| CRUD Clients | Création avec wallet 500€, modification, suppression |
| Portefeuille | Solde toujours visible, calculs corrects |
| Transactions | Achat/vente fonctionnels, mise à jour solde |
| Cotations | 10 cryptos, 30 jours historique, graphiques |

## 7. Exécution des tests

### Commandes

# Exécuter tous les tests
php bin/phpunit

# Tests unitaires uniquement
php bin/phpunit tests/Unit

# Tests fonctionnels uniquement
php bin/phpunit tests/Functional

# Test spécifique
php bin/phpunit tests/Unit/Service/CalculationServiceTest.php

# Avec couverture de code
php bin/phpunit --coverage-html coverage/

### Résultats attendus

PHPUnit 10.x

......................                                            22 / 22 (100%)

Time: 00:02.345, Memory: 24.00 MB

OK (22 tests, 45 assertions)

## 8. Rapport de tests

### Résumé exécution

| Type | Total | Passés | Échoués | Taux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaires | [X] | [X] | 0 | 100% |
| Fonctionnels | [X] | [X] | 0 | 100% |
| Sécurité | [X] | [X] | 0 | 100% |

### Bugs identifiés et corrigés

| ID | Description | Sévérité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG001 | Clients admin non affichés (inheritance Doctrine) | Haute | ✅ Corrigé |
| BUG002 | [À compléter] |  |  |

## 9. Couverture de code

| Composant | Couverture |
| --- | --- |
| Services | > 80% |
| Entities | > 70% |
| Controllers | > 60% |
| Total | > 70% |

## 10. Conclusion

### Validation

- Tous les tests passent

- Couverture de code satisfaisante

- Aucun bug critique ouvert

- Application prête pour déploiement

### Signatures

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Développeur |  |  |  |
| Testeur |  |  |  |
| Scrum Master |  |  |  |